## Slide 1: 2팀 (Software) 업무현황
2020. 10. 15

## Slide 2: W42 – SW 주간 업무
 | W41 | W42
최상림 | DTNE : U-Boot 수정 완료 – 시험 대기 중 MRAM Address 설계 검증 완료 HYU 출장 : DTNE 통신 속도 검증 완료 DHCC : 진도 확인 및 문제점 파악 F/U | DTNE : U-boot 동작 검증 시험 DHCC : Issue F/U C4PI : 기 구현 S/W 분석 진행 SpaceWire 기능 개선
정연조 | DTNE : SRAM 영역 정상 동작 검증 완료 MKPROM을 이용 CPU Register 설정 없이 CPU Initialize 할 때 중요 Register 설정 할 수 있도록 프로그램 수정 중. | DTNE : RTEMS Based Device Driver Bring up (Memory Control Unit 부터 시작 예정)
신정한 | DHCC : Labview Source Code 분석 DTNE : EGSE S/W Mega Traffic 수신 시 Hang 현상 발생하여 원인 분석 중 25PE : PCTS v2.0 테스트 & PCTS Ramp up 테스트 대응 준비 AIT 프로그램 동작 흐름도 작성 | DTNE : Aging 시험 시험 결과 보고서 작성 COSMOS 분석 DHCC : LabView Source 분석
이우림 | - XDM EGSE 점검 (KARI) | 

## Slide 3: RTEMS Base Memory Map 구성 완료

## Slide 4: RTEMS Base Memory Control – Tech Note

## Slide 5: DTNE AGING TEST
시험 방법
  시험 시간 : 전원 On 상태로 반복시험 3 days 이상
  시험 수행 : 동작을 확인할 수 있는 TC Set을 반복 수행
  시험 로그 : EGSE를 이용한 자동 로그(TC 및 TM)
판정 기준
  수행한 모든 TC에 대해 정상 TM 여부 확인
  반복적인 S/W Reset 에 대해서 정상 동작 여부 확인
  U-Boot 정상적으로 Memory Control Register를 설정 하여 정상적으로 Booting 되는지 확인
시험 결과 : 정상 동작 확인 완료
30s 대기
Time Set TC 전송
Time Set TC에 대한
ACK 수신
SOH Request TC 전송
SOH Request에 대한
ACK 수신
Script1(ION Start) TC 전송
Script1 TC에 대한
ACK 수신
30초 대기
Time Set TC 전송
Time Set TC에 대한
ACK 수신
SOH Request TC 전송
SOH Request에 대한
ACK 수신
Script1(killm) TC 전송
Script1 TC에 대한
ACK 수신
30초 대기
TC Set
TC (EGSE --> DTNPL)
TM (DTNPL  EGSE)