계약조건(외주개발)

루미르㈜(이하 “수요자”이라 한다.)와 ㈜엔코스(이하 “공급자”이라 한다.)는 본 계약에 명시된 품목(이하 “개발제품”이라 칭함)에 관련하여 다음과 같은 내용으로 계약을 체결한다.

제 1 부 일반조건

제 1 조 (계약의 목적)

본 계약은 “수요자”의 요구사양서가 요구하는 개발제품을 “공급자”의 자원을 투입하여 개발하고 “수요자”에게 공급, 보관, 설치, 시연하는데 필요한 제반 사항을 규정함에 그 목적이 있다.

제 2 조 (계약의 이행)

“공급자”는 본 계약서, 요구사양서 등 “수요자”와 합의한 사항을 이행하여야 하며, “수요자”와 “공급자”는 계약 내용을 신의에 따라 성실히 이행하여야 한다.

제 3 조 (검사 및 납품)

- “공급자”는 본 계약서에 첨부한 납품목록에 명시된 개발제품을 표시된 납기에 따라 “수요자”에게 납품하여야 한다.

- “공급자”는 개발제품에 대한 성능을 입증하기 위하여 “수요자”가 제시한 요구사양서의 검사항목 및 시험절차에 의거 납품일의 (15)일전에 자체 시험하여야 하고 성능입증이 완료된 때에 “수요자”에게 검수를 요청하여야 한다.

- 전 제2항에 의거 검수 요청된 개발제품은 “공급자”의 자체적인 검수를 완료함으로써 이에 관한 “수요자”의 순수 검수기간이 7일을 초과하지 않도록 완벽한 기능을 갖추고 있을 것을 요한다.

- “수요자”의 검수결과 “공급자”가 납품할 개발제품의 전부 또는 일부에 기능상의 하자가 있을 경우, “공급자”는 “수요자”의 통보에 따라 즉시 그 하자를 수정, 보완한 다음 20일 이내에 재검사 실시를 요청하여야 한다.

- “공급자”는 계약의 변경사항 발생(납기포함)시 계약 후 (30)일전에 “수요자”에게 “계약내용변경요청서”를 제출하여야 한다.

제 4 조 (최종 납품일)

제3조 제2항의 검수에 대한 기준은 “수요자”가 정하여 “공급자”에게 제시한 요구사양서 또는 시험절차서 등의 서면에 의하여, 동 기준에 따라 개발제품이 독립적으로 또는 관련장비의 일부로서 정상적이고도 완전한 기능을 발휘한다는 것을 “수요자”가 서면으로 인정하는 때에 최종납품이 완료된 것으로 본다.

제 5 조 (지체 상금)

“공급자”가 제3조 제1항, 제5항의 규정을 위반했을 경우 또는 제3조 제4항의 규정에 따라 수정, 보완 또는 재 제작함으로 인하여 지체되는 일수에 대해서 지연일수 1일당 미납품분에 해당하는 금액의 1000분의 (1.5)에 해당하는 지체 상환금을 “수요자”의 요청 즉시 현금으로 지급하거나 “수요자”의 판단에 따라 지체상금을 물품대금에서 상계 처리한다.

제 6 조 (계약기간 및 계약금액)

계약기간 및 계약금액은 물품구매계약서에 정한 기간 및 금액을 적용하고, 상세내역은 요구사양서(업무기술서)에 기재한다.

제 7 조 삭제

제 8 조 (자료제출 의무)

“공급자”는 이 계약의 규정에 따라 개발제품의 개발을 수행하고, 그 결과인 개발제품의 납품과 동시에 본 계약조건 및 “요구사양서”의 계약자료요구목록에 규정된 일정과 방법에 따라 기술자료를 “수요자”에게 제출하여야 한다. 기술자료요구서는 별도로 서면교부를 한다.

제 9 조 (대금 지급방법 및 지급기일)

- 대금 상세지급방법은 물품구매계약서의 대금지급조건을 적용한다.

- 선급금 및 중도금의 상계는 본 계약 건에 대한 물품 입고 시 당월 말 마감하여 선급금 및 중도금의 지급비율에 따라 상계한다. 단, “공급자”의 사정에 의한 일괄상계요청이 있을 시 입고금액에 대하여 전액 상계할 수 있다.

제 10 조 (생산 감독)

“수요자”는 개발제품의 설계 및 제작 과정을 감독할 수 있으며, “공급자”는 “수요자”의 감독원의 지시에 응하여야 한다.

제 11 조 (위험 부담 등)

- 개발의 수행 중 또는 완료 후에 있어서 개발제품 전부 또는 일부에 대한 점유가 “공급자”에 있는 동안 제3자의 압류나 가압류 및 기타 강제집행이 행하여 지거나 또는 그 우려가 있을 경우, “공급자”는 그 사실을 즉시 “수요자”에게 통보함과 아울러 동 집행으로 인하여 “수요자”의 권리에 영향을 미치지 않도록 해야 한다.

- “공급자”는 개발제품에 대해 제조물 책임법이 규정한 책임뿐 아니라 개발제품과 관련한 모든 안전관리에 대한 책임을 부담하며 “공급자” 혹은 “공급자”의 고용인에게 발생한 사고나 상해 또는 이들이 타인에게 입힌 인적, 물적, 피해에 대해 필요한 보험가입 등을 하여 “수요자” 또는 “수요자”의 고객에게 피해를 주지 아니한다.

제 12 조 (산업재산권 등의 침해에 대한 면책)

“공급자”는 자신이 수행하는 개발의 수행방법 또는 개발제품에 적용한 기술이 제3자의 특허권, 실용신안권, 의장권 등 (이하 “산업재산권”이라 칭함)을 침해하지 않음을 보증함과 아울러 동 산업 재산권과 관련하여 제3자로부터 제기되는 모든 침해, 기타 주장에 대하여 ”공급자”의 비용과 책임으로 해결하기로 한다.

제 13 조 (비밀 사항 및 비밀 보장)

- “공급자”는 개발제품이나 이 계약의 이행에 관련하여 취득한 자료 일체를 비밀로 유지하여야 하며 이를 제3자에게 누설 또는 공개할 수 없다. 만일 비밀이 누설되었을 경우는 이로 인하여 “수요자”가 입은 손해를 배상함은 물론 관계법령상의 모든 책임을 진다. 본 항의 규정은 본 계약 종료 후에도 계속 유효하다.

- “공급자”는 지급된 설계도면, 요구사양서, 견본품 등이 있을 경우 그 내용을 인가된 관계자 외에는 “수요자”의 허가 없이 열람, 복사, 유출 할 수 없다. 만일 설계도면, 견본품, 요구사양서, 시방서 등이 변경, 훼손, 멸실 될 경우 일체의 책임은 “공급자”가 부담한다.

- “공급자”는 본 계약과 관련하여 “수요자”로부터 지급된 설계도면, 견본품, 대여품 등이 있을 경우 이에 대한 보관관리를 철저히 하여야 하며 계약이 완료된 후에 제공자료와 시급품의 잔여량은 “수요자”에게 반환하여야 한다. 만약, 원상을 변경 훼손하였을 경우에는 이의 복구를 위한 일체의 책임을 “공급자”가 부담해야 한다.

- 계약과 관련하여 비밀로 분류된 사항일 경우에는 정부 보안 업무 규범 및 동 시행 규칙과 군사기밀보호법 및 동 시행령의 규정에 의거 취급한다.

제 14 조 (권리의 귀속)

- “수요자”가 “공급자”에게 지급 또는 제공하는 일체의 공급품은 “공급자”의 소유임을 명시하는 경우를 제외하고 “수요자”의 소유로 한다. “공급자”는 “수요자”로부터 지급 또는 제공받은 공급품에 대한 목록을 작성, 비치하며 보관장소의 변경 또는 사용할 경우 “수요자”의 서면승인을 득하여야 한다.

- 별도의 약정이 없는 경우 개발제품의 제작과정에서 발생하는 금형, 부산물 혹은 지적재산권은 “수요자”의 소유이며, 개발제품의 납품 시 지적재산권의 명세서를 첨부하여야 하며 “수요자”의 사전동의 없이 언론매체를 포함하며 제3자에게 공개해서는 아니 된다.

제 15 조 (권리의 양도 및 처분 금지)

“수요자” 또는 “공급자”는 서로 상대방의 서면 동의가 있는 경우를 제외하고는 어떠한 이유로도 이 계약상의 자신의 권리나 의무를 다른 제3자에게 이전, 양도하거나 처분을 할 수 없다.

제 16 조 (계약의 해제 및 해지)

- 양 당사자는 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하거나 계약을 이행할 능력이 없다고 인정될 경우 책임있는 상대방에게 사전에 서면통보 후 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

- 계약 후 요구사양서, 업무기술서 상의 기술적 수행능력 부재가 판정된 경우

- 입고된 개발제품의 상태가 요구사양서와 현저히 상이하고 납품 검사 시 합의된 시험항목의 50%이상이 불합격으로 판정된 경우

- 정당한 사유 없이 계약기간의 한 달 이상 최종 납품일이 지연된 경우

- “수요자” 또는 “공급자”가 발행한 어음 또는 수표가 부도를 당할 경우, 파산, 법정관리신청을 당한 경우

- “수요자” 또는 “공급자”가 체납 처분을 당하거나 주요 재산을 강제집행(압류, 가압류, 가처분 및 전부명령 포함) 또는 파산선고를 받아 회사 정리절차가 계속되어 지속적인 거래가 곤란할 때

- 공급자가 계약수행에 따른 일정을 지연하여 수요자의 발주자 납기에 차질이 예상되는 경우

- 수요자가 공급자에게 계약불이행에 대한 최고 통지(문서 등) 이후 7일 이내 개선이 되지 않는 경우

- 수요자가 유관기관(항우연, 국과연 등)에 제출하기 위하여 또는 유관기관의 요청에 따라 서면으로 원가계산자료 등 가격증빙자료의 제출 또는 열람 요구에 불응하는 경우

- 공급자 4M의 주요 변동사항 발생으로 품질/납기에 심각한 위험 발생이 예측될 경우

- 전항의 규정에 의해 계약이 해제, 해지된 경우에도 기발생한 “수요자” 또는 “공급자”의 권리나 손해배상 청구권에는 영향을 미치지 아니한다.

- 제1항에 의하여 “수요자”가 이 계약의 일부 또는 전부를 해지할 경우는 “공급자”는 동 시점까지 수행된 개발의 결과물 및 기술자료를 “수요자”에게 인도하여야 하며, 이 경우 “공급자”에게 여하한 계약불이행 귀책사유가 없는 한 “공급자”가 제시하는 증빙서류에 따라 동 개발의 기성부분에 대한 대가를 지급하기로 한다.

- “수요자” 또는 “공급자”는 제1항 각 호에 해당하는 정당한 사유가 발생할 경우 서면의 통지로써 이 계약을 해지할 의사를 전해야 한다.

- “공급자”는 “수요자”와 “수요자”의 고객과의 계약이 해지 또는 해제될 경우, “수요자”의 요청에 따라 본 계약을 해지 또는 해제하며, “공급자”의 기성부분 또는 기납부분 중 지급하지 아니한 금액과 본 계약 이행을 위하여 “공급자”가 투입한 비용 중 “수요자”가 인정하는 금액에 대해 “수요자”는 계약보증금과 함께 지급한다.

제 17 조 (하자보증)

- 하자 보증기간은 구매계약서에 정한 기간을 적용한다. 다만, 하자보증기간이 종료된 후라도 “공급자”의 고의 또는 중과실에 의한 하자가 발견되었을 경우에는 “공급자”의 하자보증 책임은 “수요자”가 하자를 발견한 날로부터 6개월간 연장된다.

- 제1항의 기간 내에 발생하는 하자에 대하여 (20)일 이내에 “공급자”는 이를 무상으로 수리하거나 교체납품 하여야 한다. 단, 하자발생 이유가 “수요자”의 지시 또는 “수요자”의 취급 부주의나 천재지변으로 인한 경우에는 그러하지 아니하다.

- “공급자”가 전항의 지정기일 내에 보수를 완료하지 못하거나 보수상태가 불완전하다고 판단될 때에는 “수요자”는 “공급자”에게 서면통지를 하고 자신이 보수를 완성할 수 있다. 이 경우 보수에 소요된 비용은 “공급자”가 부담해야 한다.

제 18 조 (일반조항)

- 이 계약은 “수요자”와 “공급자” 쌍방의 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있다.

- 이 계약에 규정되어 있지 않거나 해석상 이견이 있는 사항은 거래기본계약서 및 “수요자”와 “공급자” 양 당사자의 상호 합의에 의하거나 일반 상관례에 따르기로 한다.

- 본 계약과 관련한 소의 제기는 수요자의 관할 법원으로 한다. 다만, 공급자는 관할의 합의가 공급자에게 불리하다고 판단하는 경우 수요자에게 관할법원의 변경을 요청할 수 있으며, 수요자는 특별한 사정이 없는 한 이를 수용하여 관할법원을 변경하여야 한다.

제 2 부 특수조건

제 19 조 (계약의 범위)

본 계약에 있어서 “공급자”는 “수요자”의 요구조건을 만족하는 성능의 제품을 설계 및 제작하여야 한다. 본 계약의 범위는 계약서에 첨부된 요구사양서와 같이 정한다.

제 20 조 (수행계획서 및 업무 진행현황 보고)

- “공급자”는 계약 후 2주 이내에 수행계획서(기술검토회의 일정 포함)를 작성하여 “수요자”에게 제출하고 “수요자”의 검토 및 승인을 받는다. 수행계획서에 포함될 사항은 다음과 같다.

- 생산 활동사항, 수행방법, 일정계획, 납품예정일, 품질보증 계획

- 조직 및 인원에 관한 세부계획

- 시험평가 방안

- “공급자”는 상기 사항 이외에도 사업진행 간 사업관련 “수요자”의 요청 시 관련자료를 제출하여야 한다.

- “공급자”는 특별한 사유가 없는 한 수행 계획 일정을 준수하여야 하며, 이를 이행하지 못하는 경우 1주 이내에 그 사유서를 “수요자”에 제출하여야 한다.

- "공급자"의 사정으로 업무담당자가 변경해야 할 경우 사전(최소 1개월)에 "수요자"에 통보 및 승인을 득하여야 한다.

제 21 조 (사업 및 기술검토회의)

- 사업검토회의 : 사업검토회의는 “수요자”의 주관 하에 “수요자”가 지정한 장소에서 실시함을 원칙으로 한다. “수요자”는 사업회의 주요 의제에 대하여 회의 전에 “공급자”에게 통보하며, “공급자”는 회의 자료를 포함한 회의에 필요한 모든 사항을 지원하여야 한다.

- 착수회의 : 착수회의는 본 계약체결 후 “수요자”의 지정 시기 및 장소에서 실시되며 주요 의제는 다음과 같다.

- 개발계획 종합 검토

- 설계/제작/시험 추진계획 검토

- 개발수행에 필요한 상호 협조방안 협의

- 기타 “수요자”의 요구 또는 “수요자”의 검토가 필요한 사항

- 개발진행검토회의 : 사업진행검토회의는 필요 시 “수요자”의 요구에 따라 실시함을 원칙으로 하며 주요 의제는 다음과 같다.

- 개발 계획 대 실적 종합검토 및 문제점/대책 협의

- 설계/제작/시험 추진계획 검토 및 향후 계획 협의

- 기술자료 준비 진행현황 검토

- 기타 “수요자”의 요구 또는 “수요자”의 검토가 필요한 사항

- (사업종료 시)계약 이행 및 제작 종합 분석/평가, 목표요구성능 만족여부 최종확인

- 개발종료회의 : 개발종료회의의 주요 의제는 다음과 같다.

- 계약 이행내용 종합 분석/평가

- 목표 요구성능 만족여부 및 제작 실적 종합 분석/평가

- 기술자료 제출내용 최종 확인

- 기타 “수요자”의 요구 또는 “수요자”의 검토가 필요한 사항

- 설계검토회의(DR) : "공급자“는 제작 과정과 관련하여 ”수요자“에게 설계단계별(요구사항분석/기능 검토, 기본설계, 상세설계 등) 제반 자료를 제출하고, 설계검토는 각 단계별 검토회의를 통하여 실시하며 시기는 ”수요자“가 별도로 정한다.

- 시험평가준비검토(TRR)회의 : ”공급자“는 시험평가와 관련하여 ”수요자“에게 시험단계별로 제반 자료를 제출하고, 필요 시 시험평가준비 검토는 각 단계별 검토회의를 통하여 실시하되 그 시기는 ”수요자“가 별도로 정한다.

- 기타 회의 : 기타 사업진행 간 중요 회의안건 발생시 ”수요자“와 ”공급자“가 상호 협의하여 안건 분석 및 해결을 위한 기타 회의를 수시로 실시한다.

제 22 조 (설계 및 제작)

- 설계 : “공급자”는 “수요자”가 제공하는 요구사양서 및 개발 규격을 근거로 제품을 상세 설계하여 “수요자”의 확인을 받아야 하고 “공급자”의 임의 변경은 금지한다.

- 제작

- “공급자”는 “수요자”가 제공하거나 “수요자”가 확인한 개발 규격서 및 요구사양서에 따라 제품을 제작해야 하며 제작 시 기술적 문제점이 발생할 경우 반드시 “수요자”와 협의하여 해결하여야 한다.

- 제작에 사용되는 부품은 “수요자”의 사전확인을 득하여야 하고 “공급자”의 임의 변경은 허용되지 않으며, 임의 변경으로 발생한 문제에 대한 책임은 “공급자”에 있다.

- “공급자”는 “수요자”의 승인 하에 적격한 국내외 협력업체를 활용할 수 있다.

제 23 조 (제품의 설계 및 통합)

- “공급자”는 “요구사양서”를 근거로 제품을 상세설계하여 “수요자”의 승인을 받아야 하고 “공급자”의 임의 변경을 금한다.

- “수요자”가 설계문서를 검토한 결과 설계수정 및 보완을 요구할 경우에는 “공급자”는 이에 응하여야 한다. 단, “수요자”가 인정할 수 있는 특별한 사유가 있는 경우, “수요자”와 “공급자”가 협의하여 처리할 수 있다.

제 24 조 (시험(검사 포함)항목 및 절차)

- “공급자”는 제품이 적절한 기능 및 성능을 만족할 수 있는지 확인할 수 있는 필요한 시험(검사)을 할 경우는 시험항목 및 절차서를 작성하여 검사시작 2주 전까지 “수요자”의 제출 승인을 받아야 한다.

- 각 시험(검사)일자는 계약 후 “수요자”가 업무일정에 따라 시험(검사) 수행 전까지 결정하여 통보하며 “공급자”는 이에 이의를 제기할 수 없다.

- “공급자”는 제품에 대한 시험 시 기술사항이 포함된 일지를 기록/유지해야 한다.

- “공급자”는 시험(기술성숙도/운용성 확인시험 포함) 중 장비 결함 발생 시 그 내용을 “수요자”에게 보고서를 통하여 보고한 후 “수요자”의 승인을 받아 수리하여야 하며, 관련 “결함수정보고서” 및 “정비작업지원서”를 “수요자”에게 제출해야 한다.

- “수요자”의 개발제품의 기술성숙도/운용성 확인시험 수행에 지장이 없도록 “공급자”는 “수요자”가 요청한 기일 내에 공급한 개발제품 관련된 제반 사항에 대해 지원해야 하며, “수요자”와 협의하여 “공급자”는 지정장소로 요청한 일시에 출장하여 정상 시험이 가능토록 조치해야 하며, 기술성숙도/운용성 확인시험 등 수행에 지장이 없도록 지원해야 한다.

제 25 조 (감독 및 편의 제공)

“수요자”는 계약이행 상태를 확인감독하며 본 계약서 범위 내에서 잘못된 사항이 있으면 수정요구 조치를 할 수 있고, 본 사업과 관련하여 필요 시 “공급자”의 관련 시설 및 장비를 이용할 수 있으며, “공급자”는 이에 편의를 제공하여야 한다.

제 26 조 (물품의 납품 및 인도)

- 납품 및 인도 시는 견고히 포장하여 “공급자”의 담당자가 직접 수송하여 요구일까지 “수요자”에게 인계하여야 한다.

- “공급자”는 납품 및 인도 시에는 설계결과 기술자료, 자체시험 결과자료 등을 제출하여 “수요자”의 확인을 받는다.

제 27 조 (운반 및 운반책임)

- “공급자”는 납품 시 “수요자”의 요구 장소까지 장거리 운반 및 진동에 견딜 수 있도록 견고하게 포장을 하여야 하고, 운반책임은 “공급자”에 있다. “공급자”는 장기 보관 시에는 방청처리에 유의해야 하며, 폐기 발생 시에는 폐기에 대한 책임을 진다.

- 제품에 대한 운반비와 기타 부대비용은 “공급자”의 부담으로 한다.

제 28 조 (납품)

- 제품 납품은 품질보증계획서에 의한 제작 및 시험평가 종료 후에 “수요자”에게 검사 및 납품확인증 발급을 요청하여야 한다.

- “공급자”는 본 계약에 의거 “수요자”에게 납품 전 운용성 확인시험 평가 후 발생되는 수정 및 보완사항을 반영하여 납품한다.

- 계약 물품 인도시기와 납품시기 등 각 시기를 준수하지 못할 경우에는 본 계약 관련 규정에 따라 각 시기별 지연일정에 해당하는 지체상금을 부과한다.

- 인도일을 준수하지 못할 경우에는 “수요자”는 착수금 중도금의 지급 유보 또는 계약 파기를 할 수 있다.

제 29 조 (제조물책임)

- 계약물품의 결함으로 인하여 “수요자” 또는 제3자에게 손해(당해 제조물에 대해서만 발생한 손해를 제외한다)가 발생하였을 경우 “공급자”는 「제조물책임법」이 정한 바에 의하여 손해를 배상하여야 하며, “수요자”가 “공급자”에게 손해배상을 청구하는 경우 결함의 부 존재 및 당해 손해가 제품의 결함으로 인한 것이 아님에 대한 입증책임은 “공급자”가 부담한다.

- “공급자”는 “수요자”에게 납품한 물품으로 인하여 제조물책임이 발생하지 않도록 제반의 노력을 다하여야 하며, 납품 시 계약물품에 제조업체 및 공급업체를 명확히 표기하여야 한다.

- “공급자”는 당해 적용규격(또는 물품구매조건, 사양서)에 이상이 있음을 알았을 경우에는 이 사실을 “수요자”에게 통보하여야 하며, 적용규격(또는 물품구매조건, 사양서)과 관련한 국가의 제조물책임 여부에 대한 입증책임은 “공급자”에게 있다.

- “공급자”는 「제조물책임법」에 따라 책임을 부담할 자가 따로 있는 경우에도 그 사유 및 책임질 자에 대한 내용을 “수요자”에게 통보하여야 한다.

제 30 조 (보안 및 안전관리)

- 본 계약을 수행함에 있어서 “수요자”가 제공한 도면, 규격서, 자료 등을 비밀에 준하여 관리하고, 본 계약과 관련하여 “공급자”에 귀속되는 모든 문서, 시설, 인원, 통신 및 “공급자”의 협력업체, 외주업체와 용역기관 등에 대한 보안책임은 “공급자”에 있으며 문제발생 시 전적으로 “공급자”가 책임을 져야 한다. 또한 “공급자”는 제품과 관련된 도면 및 기술 문서를 법률 또는 기술적 자문을 받기 위해 일반 법률사무소 등에 제출할 수 없으며, 다만 기술적인 이유로 자문을 받고자 하는 경우에는 “수요자”의 승인 하에 보안 요건을 구비한 정부 기관에 한한다.

- “공급자”는 계약 체결 및 이행과 관련하여 지득한 사실과 기술자료에 대하여 일반문서로 분류된 내용일지라도 해당업무와 직접적 관련이 없는 자에게는 전파, 누설되지 않도록 관련규정 등을 준용하여 자체 보안대책을 수립하여야 한다.

- “수요자”는 “공급자”에게 관련 기술자료를 제공 시 “보안경고”와 같은 보안관련 문구를 명시한다.

제 31 조 (사급품 및 타부체계 인도)

- “공급자”에게 지급된 사급품의 소유권은 “수요자”에게 있으며, “공급자”는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 사급품을 보관, 관리하여야 한다.

- 만일 “공급자”가 사급품을 수령한 이후 이를 멸실, 훼손하거나 망실 또는 부정처분하였을 경우 “수요자”에게 즉시 통보하여야 하며 이를 변상하여야 한다.

- 사급품 보증을 위해 “공급자”는 보증서를 제출하여야 하며, 보증서의 기한은 계약서상 사급개시일로부터 계약기간 종료일 이후로 한다.

- “공급자”는 사급품의 인수, 사용내역, 재고와 저장 및 위치표시 등에 관하여 각 사급품목별로 정확히 장부에 기록 관리하여야 하며, “수요자”가 위 장부의 제시를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

- “수요자”가 필요에 의거 사급품의 반납을 요청할 경우에는 사급품의 지급을 맡은 자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

제 32 조 (지식재산권)

- “공급자”는 계약을 이행함에 있어서 발생하는 상표, 특허, 실용신안, 디자인 등 일체의 지식재산권 상의 문제에 대하여 책임을 진다.

- “수요자”는 “공급자”가 제1항의 규정을 위반함으로써 손해를 받은 경우에는 “공급자”에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

- 본 계약과 관련하여 창안, 발명, 발견되거나 등록된 모든 지적소유권(협력업체, 우수전문기술보유업체 포함)은 “수요자”의 권리로 귀속되며, 언론매체보도, 기술논문발표, 특허신청 등은 “수요자”의 승인을 득한다.

제 33 조 (기술자료 등 소유권/사용권)

- “수요자”가 제공하는 모든 기술 / 기술자료, 각종 규격서 및 관련 문서의 보관책임은 “공급자”에게 있다.

- 본 계약과 관련되어 연구개발한 일체의 기술에 대한 소유권과 사용권은 “수요자”에 있다.

- “공급자”는 사업기간 중 획득하는 모든 기술, 기술자료 및 지식재산권은 본 사업 범위 내에서 사용권(통상실시권)을 가지며, 사업종료 시 “수요자” 귀속시켜야 한다.

- “공급자”가 기확보된 기술의 수정 / 보완으로 발생한 기술소유권은 “수요자”에게 귀속되며, 공동소유 여부는 “수요자”와 사전에 협의하여 처리할 수 있다.

- “수요자”는 “공급자”가 소유한 지식재산권에 대하여 본 사업 범위 내에서 사용권(통상실시권)을 가지며, “공급자”는 본 사업과 관련하여 “공급자”의 협력업체 등이 소유한 지식재산권에 대하여 본 사업 범위 내에서 “수요자”가 사용권(통상실시권)을 행사할 수 있도록 조치하여야 한다.

제 34 조 (기술자료 사용)

- “공급자”는 해외업체와 협력 시 해외업체의 기술자료 사용으로 인해 본 사업의 정상적인 개발을 제한하는 경우가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

- “공급자”는 개발 이후 해외 수출에 제한이 없도록 기술 및 부품을 조달하거나 사용할 수 있도록 조치하여야 한다.

제 35 조 (계약서의 해석)

본 계약과 관련하여 “수요자”와 “공급자”의 해석이 상이할 때는 “수요자”와 “공급자”의 쌍방의 합의에 의하여 결정하되, 합의되지 못한 사항은 “수요자”의 해석에 따른다.

제 36 조 (기타사항)

일반조건과 특수조건의 내용이 상이한 경우 특수조건이 우선한다.