| 프로젝트 | DTNPL |  | 문서번호 |  | DTNPL-MOM-20201112B- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | FM PTR |  |  |  |  |  |  |  |
| 일 시 | 2020 년 11 월 12 일 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 장 소 | ETRI |  |  |  |  |  |  |  |
| 배포자료 | DTNPL_FM_PTR_20201112_r05.pdf |  |  |  |  |  |  |  |
| 참 석 자 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 소속 | 이름 | 서명 |  | 소속 |  | 이름 |  | 서명 |
| ETRI | 이병선 |  |  | 루미르 |  | 오대수 |  |  |
| ETRI | 조진호 |  |  | 루미르 |  | 최상림 |  |  |
| ETRI | 정철오 |  |  | 루미르 |  | 김선구 |  |  |
| ETRI | 지신애 |  |  |  |  |  |  |  |
| ETRI | 이경락 |  |  |  |  |  |  |  |
| KARI | 김은혁 |  |  |  |  |  |  |  |
| KARI | 김태윤 |  |  |  |  |  |  |  |
| KARI | 김대관 |  |  |  |  |  |  |  |
| KARI | 김일영 |  |  |  |  |  |  |  |
| Discussion |  |  |  |  |  |  | Action / Due |  |
| - 발표자료 내용 보완 - (Test Requirement 문서) 시험 기준이 되는 DTNPL의 Specification 문서 번호 기입 필요 - (진동시험) 결과장표의 Pre/Post 차이 표에서 해당되는 주파수 성분 명시 필요 - (열진공 시험) RFW(RFW-DTNPL-002)에 대한 승인 건에 대해서는 ‘ETRI 승인’이라는 문구 표시 및 관련회의 번호 기입 - EMC 시험 관련 RFW건 처리 - KARI MRB를 통해 처리 예정 - S/W 버전 관련 - PTR 자료에 수록된 시험 결과는 ‘150 kbps Throughput’의 S/W Ver임 - 환경시험 이후 ‘800 kbps Throughput’의 S/W Ver.이 생성됨 - 11/17(화) ETB 시험 이후 ‘800 kbps Throughput’의 S/W Ver을 FM에 적용 예정 (KARI 납품 버전) - 환경시험 이후 S/W 버전 변경 건 관련하여 수행된 환경시험이 유효한지에 대한 분석자료를 KARI에 제출 예정 - ‘150 kbps Throughput S/W’이든 “800 kbps Throughput S/W’이든 DTNPL의 USRT 전송시의 클럭은 2 Mbps이며 다만 차이점은 전송 Duty cycle의 차이임 (H/W상 동작 클럭 등 변경사항 없음) - FM delivery - FM이 보관되어 있는 루미르에서 납품 전 확인 예정 - PSR 및 FM Delivery 날짜는 협의 (12월 초) |  |  |  |  |  |  | (Lumir)자료 업데이트 후 송부 /’20.11.17 (Lumir) 분석자료 제출 / ’20.11.20 |  |