계약 목록

| 순번 | 품번 | 품명 | 단위 | 수량 | 납기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EOPE-DD-580-000 | PCTS 소프트웨어 | 식 | 1 | 2020. 6. 15 |
| 2 | EOPE-DD-680-000 | SAS 소프트웨어 | 식 | 1 | 2020. 6. 15 |
| 3 | EOPE-DD-110-002 | 소프트웨어 개발수행계획서 | 부 | 1 | 2020. 4. 30 |
| 4 | EOPE-DD-330-002 | 소프트웨어 설계명세서 | 부 | 1 | 2020. 5. 31 |
| 5 | EOPE-DD-580-301 (PCTS) EOPE-DD-680-301 (SAS) | 소프트웨어 자체 성능 확인서 | 부 | 1 | 2020. 6. 15 |
| 6 | EOPE-DD-580-201 (PCTS) EOPE-DD-680-201 (SAS) | 소프트웨어 개발완료보고서 | 부 | 1 | 2020. 7. 31 |
| 7 | EOPE-DD-C50-101 | PCTS 소프트웨어 운용 Manual | 부 | 1 | 2020. 7. 31 |
| 8 | EOPE-DD-C50-201 | SAS 소프트웨어 운용 Manual | 부 | 1 | 2020. 7. 31 |